Приложение 2

Первоочередные мероприятия по подготовке раскопанных участков крепости Алустон к экспонированию.

К настоящему времени экспозиционную ценность представляют наиболее монументальные, хорошо сохранившиеся элементы оборонительных рубежей крепости второй половины XV в. (башни Орта-Куле и Ашага-Куле) и примыкающие к ним участки памятника (рис. 3, II, III; 6-9; 12-13; 26), а также цитадель укрепления, ограниченная крепостной стеной VI в. (рис. 3, I; 14-17; 21-23). Исходя из этого, первоочередные мероприятия по подготовке крепости Алустон к экспонированию следует сосредоточить на этих объектах и прилегающей к ним территории. Кроме того, для целостного восприятия памятника необходима организация смотровой площадки в его центральной, возвышенной части (южнее недостроенного гостиничного комплекса) (рис. 4, IV; 26), снос недостроенного гостиничного комплекса «Алустон», нарушающего традиционный характер среды и искажающего восприятие памятника как целостного архитектурно-археологического комплекса. Также представляется целесообразным установка информационных щитов и подготовка к экспонированию некоторых групп наиболее крупных и атрактивных артефактов (пифосы, жернова пр.), обнаруженных при исследовании укрепления.

Участок цитадели (рис. 3, участок I; 14-17; 21-23).

- Установка ограждения и щита с общим планом крепости и планом цитадели.

- Уборка из раскопа № 9 и с прилегающей к нему территории современного бытового и строительного мусора, стройматериалов, железного вагончика (бытовка сторожей недостроенной гостиницы «Алустон») железного столба и проч.

- Ликвидация произрастающей в пределах раскопа № 9 и на прилегающей к нему территории древесно-кустарниковой растительности.

- Выборка и складирование бута от обрушившихся стен средневековых строений.

- Укрепление консервационными кладками разрушенных стен центрального храма крепости – трехапсидной базилики и домов средневековых городских кварталов. Засыпка ям и нивелировка гранотсевом внутреннего пространства базилики и городских домов, поверхности древних городских улиц до уровня основания сохранившихся кладок. Установка в помещениях пифосов и крупных изделий из камня (жерновов, пифосных крышек и пр.) для экспонирования.

- Зачистка и укрепление бровок раскопа.

- Обеспечение охраны законсервированных архитектурных объектов и экспонатов.

Участок, прилегающий к башне Ашага-Куле

(рис. 3, участок II; 7; 26).

- Отвод канализации дома по ул. Верхний Тупик, 3 за пределы крепости.

- Ликвидация произрастающей на башне Ашага-Куле и прилегающей к ней территории древесно-кустарниковой растительности.

- Уборка из башни Ашага-Куле и с прилегающей к ней территории современного бытового и строительного мусора, стройматериалов и проч.

- Засыпка раскопа № 13 гранотсевом или консервация его с целью экспонирования. В рамках консервации: а) зачистка полностью исследованного участка некрополя; б) укрепление бровок раскопа; в) забутовка могильных ям и перекрытие их каменными плитами; г) зачистка, фиксация и укрепление консервационной кладкой выступающих над современной дневной поверхностью стен располагающегося здесь средневекового храма.

- Зачистка примыкающих к башне крепостных стен, укрепление их консервационными кладками.

- Нивелировка ям от подвалов домов XIX в. посредством засыпки их грунтом (отвалом, образовавшимся в процессе работ по зачистке раскопа).

- Посев газонной травы на поверхности засыпки.

- Организация ограждения раскопа № 13 и пешеходных дорожек по его территории.

- Снос различного рода незаконных построек, примыкающих к башне Ашага-Куле и крепостным стенам с напольной стороны.

- Укрепление или перенос столба линии электропередач, расположенного между башнями Ашага-Куле и Орта-Куле.

Участок, прилегающий к башне Орта-Куле

(рис. 3, участок III; 8-9; 12; 26).

- Ликвидация произрастающей на башне Орта-Куле и прилегающей к ней территории древесно-кустарниковой растительности.

- Уборка из башни Орта-Куле и с прилегающей к ней территории современного бытового и строительного мусора, стройматериалов и проч.

- Нивелировка бутовой засыпи башни.

- Очистка внутренней лицевой поверхности северо-восточной стены башни от потеков извести, образовавшихся в результате свалки во внутреннее пространство башни строительного мусора и др. отходов жителями дома № 27, по ул. 15 апреля во время производства ими ремонтных работ в своих квартирах.

- Уборка отвалов грунта с внешней стороны примыкающей к башне Орта-Куле крепостной стены.

- Засыпка примыкающей к башне части раскопа № 5, укрепление его бровок.

- Зачистка и укрепление консервационной кладкой открытого участка крепостной стены.

- Организация ограждения раскопа № 5.

- Снос хозяйственных построек, примыкающих к стенам башни Орта-Куле, очистка примыкающего к ней напольного пространства от бытового и строительного мусора.

- Снос недостроенного гостиничного комплекса «Алустон», закрывающего вид на башню Орта-Куле с территории внутрикрепостного пространства и в значительной степени искажающего восприятие памятника как целостного архитектурно-археологического комплекса. Доследование сохранившихся под зданием археологических объектов, устройство на его месте полигона экспериментальной археологии и оборудование площадок для проведения культурно-просветительских мероприятий с элементами исторических реконструкций.

Организация смотровой площадки (рис. 3, участок IV; 26).

- Уборка железных конструкций, железобетонных плит и многочисленного строительного мусора с площадки возле недостроенного здания гостиничного комплекса.

- Посев газонной травы на площадке и склонах, обращенных к экспонируемым участкам крепости.

Наглядные пособия для экскурсантов (рис. 3, V).

- Установка щита с планом крепости.

Экспонирование археологического материала

(рис. 3, участок VI; 26).

1.  Благоустройство территории базы Горно-Крымской археологической экспедиции, по адресу ул. Верхний Тупик, 3.

2. Оборудование на базе Горно-Крымской археологической экспедиции навеса для экспонирования пифосов и архитектурных деталей из раскопок крепости Алустон.

Порядок организации работ.

1. Любые работы на территории памятника археологии национального значения «Археологический комплекс «Алустон» VI–XVII вв.» (№ 010004-Н) должны быть согласованы с государственными органами по охране культурного наследия и Крымским филиалом Института археологии НАНУ в установленном законом порядке.

2. Работы, связанные с зачисткой и консервацией существующих раскопов, зачисткой кладок строений могут осуществляться только специалистами-археологами. Для проведения работ необходимо заключить договор с КФ ИА НАНУ. Стоимость работ определяется согласно ТЗЦНПР-91 с учетом необходимых коэффициентов и индексов.

3. Консервация и реставрация кладок средневековых строений может осуществляться квалифицированными специалистами-реставраторами из организации, имеющей соответствующую лицензию.

4. Все мероприятия по благоустройству территории памятника и его охранной зоны (включая уборку отвалов грунта) должно проводиться под наблюдением специалистов-археологов.